多平台热点监测平台

需求文档（实现版）

版本 v3.0

日期：2026-06-03

在线预览：Vercel 自动部署（GitHub wudiming-cmd/hot-topic-monitor）

用途：对照已上线看板，明确功能范围、接口契约、部署与待办

目录

1. 项目概述	3

1.1 当前实现状态	3

2. 范围与合规边界（必读）	3

2.1 范围内	3

2.2 红线	4

3. 核心指标定义	4

4. 功能需求	4

4.1 实时监控页（✅ 已实现）	5

4.2 月度汇总页（✅ 已实现）	5

4.3 广告情报页（✅ 已实现）	6

4.4 通用 / 体验（✅ 已实现）	6

4.5 待建（后端 / 扩展）	6

5. 接口契约（前后端对接）	6

5.1 GET /trends — 实时热点榜	6

5.2 GET /monthly?month=YYYY-MM — 月度汇总	7

5.3 GET /ads?q=&category=&region= — 广告情报	7

5.4 TrendItem 数据结构	7

5.5 AdItem 数据结构	7

6. 外部数据源 API 清单（后端采集需申请）	8

6.1 MVP 必须（A 档，对应看板 6 个平台 Tab）	8

6.2 广告情报 & 扩展（B/C 档）	9

6.3 密钥管理	9

7. 关键实现要点（非 API，但必须）	9

8. 非功能需求	9

9. 部署与运维（✅ 前端已上线）	9

10. 里程碑	10

11. 交付物	10

12. 验收标准	10

1. 项目概述

一个内部用的多平台热点监测看板，持续采集各平台“什么在火”，经统一打分、去重、变化追踪后产出排序榜单，辅助运营团队做选题判断。产出的是“情报/选题信号”，不直接面向终端用户。

核心回答三个问题：

- 各平台现在有哪些热点内容 / 话题 / 新闻 / 娱乐？

- 现在有哪些热门梗图（meme）？

- 哪个最受欢迎、涨得最快（跨平台综合排序）？

1.1 当前实现状态

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端看板（React + Vite + Tailwind + shadcn/ui） | ✅ 已完成 | 实时监控 / 月度汇总 / 广告情报 三大视图 |
| 服务层（打分/去重/排序/导出，可切换数据源） | ✅ 已完成 | src/app/services/，默认 mock |
| 内置 mock 后端 | ✅ 已完成 | 模拟多 Adapter 采集 + 单源故障隔离 |
| 主题/收藏/详情/自动刷新等体验功能 | ✅ 已完成 | 见 §4.4 |
| 部署（Vercel + GitHub 自动部署） | ✅ 已完成 | 见 §9 |
| 真实后端（采集/存储/调度） | ⬜ 待建 | 实现 §5 接口契约即可对接，前端零改动 |
| 外部数据源对接（各平台 API） | ⬜ 待申请/待接 | 见 §6 |
| 历史快照 / velocity 趋势曲线 | ⬜ 待建 | 依赖后端存储 |

数据源切换：配置环境变量 VITE_API_BASE_URL 指向真实后端，前端自动改走真实 API。

2. 范围与合规边界（必读）

2.1 范围内

- 采集公开的热点信号与元数据：标题、链接、作者、发布时间、热度指标（播放/赞/评论/转发/upvote 等）。

- 基于信号做热度计算、上升速度计算、跨平台综合排序、去重合并、变化追踪。

- 梗图发现：通过官方授权 API（Giphy/Tenor/Imgflip）获取 trending，仅保存元数据与官方允许的预览/嵌入。

- 广告情报：通过 Meta 广告资料库查询某品类正在投放的广告。

2.2 红线

- 不批量下载/存储/再分发受版权内容；展示媒体只用官方 API 允许的方式（缩略图/嵌入/授权调用）。

- 遵守各平台 ToS、robots、速率限制；限流要做指数退避（带 jitter）。

- 他人内容真实点击率是私有数据，无法获取。本平台用公开信号（绝对热度 + 上升速度 + 互动率）作为受欢迎程度的代理指标。

3. 核心指标定义

| 指标 | 含义 | 计算方式 | 实现位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对热度 popularity | 累计热度 | 各平台原始指标归一化到 0–1 | 后端采集时归一化 |
| 上升速度 velocity | 单位时间热度增量 | (本次热度 − 上次采集热度) / 时间间隔，归一化 0–1 | 后端（依赖历史快照） |
| 互动率 engagement_rate | 单位曝光互动 | (赞+评论+转发) / 曝光或播放量，0–1 | 后端采集时计算 |
| 综合热度分 composite_score | 跨平台总分 | 三项加权求和后映射 0–100 | 前端服务层 scoring.ts（已实现） |

默认权重 velocity:popularity:engagement = 0.5 : 0.3 : 0.2（velocity 最高），可通过环境变量 VITE_WEIGHT_VELOCITY/POPULARITY/ENGAGEMENT 覆盖。

4. 功能需求

4.1 实时监控页（✅ 已实现）

- 综合榜 + 分平台榜：平台 Tab（综合/YouTube/Reddit/Hacker News/Google News/TMDb/Giphy）。

- 分类筛选：全部/新闻/科技/娱乐/社交/梗图。

- 关键词搜索：按标题/作者过滤。

- 多维排序：综合分/绝对热度/上升速度/互动率/最新发布。

- 状态筛选：点击指标卡（快速上升/新冒出/已回落）筛选榜单，再点取消；选中态高亮。

- 指标卡：当前热点数、快速上升、新冒出、已回落；数值与占比由实时数据计算。

- 热点变化追踪：每条标注 新冒出/上升/持续/回落 四种状态。

- 跨平台去重可视化：同一话题被多平台收录时合并，用彩色平台标签展示“N 平台在火”。

- 梗图画廊：分类选“梗图”时切换为网格大图卡片（综合分/速度角标、收藏、详情），仅用合规预览。

- 热点详情抽屉：点条目弹出侧栏，展示完整指标、跨平台来源、作者/时间、原文链接、收藏按钮。

- 自动刷新：可选 手动/30秒/1分钟/5分钟 轮询采集。

- 导出：当前结果导出 JSON / CSV（CSV 带 BOM，Excel 正确识别中文）。

- 数据源状态条：展示各源成功/失败与条数，单源失败明确标红并提示已跳过。

- 加载骨架屏 / 空态 / 错误提示。

4.2 月度汇总页（✅ 已实现）

- 月份选择：可切换月份（当前 mock 提供多月数据），切换时数据联动。

- KPI 卡：本月总热点、平均日活跃热点、最高热度话题、新增梗图数（点击定位到对应图表）。

- 图表：每日热点趋势（折线）、平台分布（饼图）、分类表现（柱状）、Top 10 话题（榜单）。

- 附加统计：最活跃时段、平均生命周期、跨平台重复率。

4.3 广告情报页（✅ 已实现）

- 调用 Meta 广告资料库口径，展示正在投放的广告作为“已被市场验证”的信号。

- 筛选：关键词（广告主/文案）+ 品类 + 投放地区。

- 广告卡片：广告主、投放中状态、标题/文案、版位、地区、起投时间、触达量级、CTA、合规预览图、广告库链接。

4.4 通用 / 体验（✅ 已实现）

- 明暗主题切换：一键切换，记忆偏好，默认跟随系统。

- 选题清单：行内/详情加星收藏；右上角入口带计数；清单支持加备注、导出 JSON/CSV、移除、清空（本地持久化）。

- 响应式适配：手机宽度下导航变图标、指标卡两列、工具栏换行，无横向滚动。

- 首屏性能：重型视图（含 recharts）懒加载 + 代码分割，首屏 JS 约 103KB（gzip 33KB）。

4.5 待建（后端 / 扩展）

- 多渠道采集（Adapter 架构）：每源一个 Adapter，统一 fetch(limit) -> List[TrendItem]；加新平台不改主流程；单源失败隔离 + 日志告警。

- 历史快照与变化追踪：每次采集入库，供 velocity 计算与“新/升/稳/降”判定，并支撑单条热点的历史趋势曲线。

- 调度：定时采集（可配频率）+ 手动触发。

- 存储：结构化数据入库（热点条目、历史快照、来源映射）；媒体仅存合规来源预览。

- 日期区间筛选（月度页，在按月之上）。

- （P3）以图搜图/语义检索：仅对合规素材库。

5. 接口契约（前后端对接）

前端服务层 client.ts、ads.ts 已按以下契约实现。后端实现这些端点并设置 VITE_API_BASE_URL 即可对接，前端无需改动。

5.1 GET /trends — 实时热点榜

{ "raw": [ /* TrendItem[]，见 5.4 */ ], "statuses": [ { "source": "youtube", "ok": true, "count": 12 }, { "source": "reddit", "ok": false, "count": 0, "error": "rate limited" } ], "fetched_at": "2026-06-03T10:00:00Z" }

5.2 GET /monthly?month=YYYY-MM — 月度汇总

返回 MonthlyStats：{ month, dailyTrends[], platformDistribution[], categoryPerformance[], topTopics[], summary{} }

5.3 GET /ads?q=&category=&region= — 广告情报

{ "ads": [ /* AdItem[]，见 5.5 */ ], "fetched_at": "2026-06-03T10:00:00Z" }

5.4 TrendItem 数据结构

interface TrendItem { source: 'youtube' ¦ 'reddit' ¦ 'hackernews' ¦ 'google_news' ¦ 'tmdb' ¦ 'giphy'; category: 'news' ¦ 'tech' ¦ 'entertainment' ¦ 'social' ¦ 'meme'; title: string; url: string; media_url?: string ¦ null; // 仅合规来源的图/封面/预览 popularity: number; // 归一化绝对热度 0–1 velocity: number; // 上升速度 0–1 engagement_rate: number; // 互动率 0–1 composite_score: number; // 综合分 0–100（可后端算或留空由前端算） author?: string; published_at: string; // 相对时间或 ISO fetched_at?: string; // 本次采集 ISO（算 velocity 用） sources?: Platform[]; // 去重合并后出现过的平台 status: 'new' ¦ 'rising' ¦ 'stable' ¦ 'declining'; extra?: Record<string, unknown>; }

5.5 AdItem 数据结构

interface AdItem { id: string; advertiser: string; // 投放主体/主页名 category: Category ¦ 'commerce' ¦ 'other'; platforms: ('facebook'¦'instagram'¦'messenger'¦'audience_network')[]; headline: string; body: string; cta: string; // 如 "Shop Now" media_url?: string ¦ null; // 合规预览图 link?: string; // 广告库/落地页链接 status: 'active' ¦ 'inactive'; started_at: string; regions: string[]; // 如 ["US","JP"] reach?: string; // 触达量级区间 }

6. 外部数据源 API 清单（后端采集需申请）

6.1 MVP 必须（A 档，对应看板 6 个平台 Tab）

| 来源 | 用途 | 接口 | 密钥 | 费用 | 字段映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YouTube | 热门视频 | Data API v3 videos?chart=mostPopular | 需 | 免费/日1万 | popularity←viewCount；engagement←(like+comment)/view |
| Reddit | 社交/梗图 | /r/{sub}/hot（OAuth）或公开 .json | 需 OAuth | 免费层非商业 | popularity←ups；engagement←comments/ups |
| Hacker News | 科技热门 | Firebase topstories + item/{id} | 免 | 免费 | popularity←score；engagement←descendants |
| Google News | 热点新闻 | RSS news.google.com/rss | 免 | 免费 | 无热度数字，用排名位次代理 |
| TMDb | 热点娱乐 | /3/trending/all/{day¦week} | 需 | 免费 | popularity←popularity；media_url←poster |
| Giphy | trending 梗图 | 官方 trending endpoint | 需 | 免费有限速 | media_url←官方预览；排名作 popularity |

6.2 广告情报 & 扩展（B/C 档）

- Meta 广告资料库（广告情报页数据源，需访问令牌）。

- Tenor、Imgflip（梗图，免费/免 key）。

- X/Twitter（API v2，按量付费，慎用）、Pinterest、TikTok（无官方公开 API，需第三方）。

6.3 密钥管理

所有 API key 走环境变量 / secret 管理，不进代码库。

7. 关键实现要点（非 API，但必须）

- velocity / status / 历史趋势曲线依赖历史快照：需要后端存储每次采集结果，不是单个接口能给。

- 容错：单源失败隔离、超时控制、速率限制 + 指数退避（带 jitter）。

- 幂等：重复运行不产生脏数据（去重键 URL + 归一化标题）。

- 可观测：每源采集状态、成功条数、失败原因有日志，并通过 statuses 透传给前端。

8. 非功能需求

- 可扩展：新增平台只需加 Adapter，主流程不改。

- 合规：遵守各平台 ToS/robots/速率；媒体处理遵守 §2 红线。

- 可配置：目标地区/语言、采集频率、关键词、权重走配置，不写死。

- 性能：前端代码分割 + 懒加载；后端采集异步 + 并发控制。

- 可用性：响应式适配，支持移动端查看；明暗主题。

9. 部署与运维（✅ 前端已上线）

- 前端：纯静态站，npm run build 产出 dist/。

- 托管：GitHub 仓库 wudiming-cmd/hot-topic-monitor → Vercel 自动部署（vercel.json 已配置构建命令与 SPA 重写）；每次 git push 自动重新发布。

- 配置：netlify.toml / vercel.json 已就位；真实后端就绪后在托管平台设置 VITE_API_BASE_URL 环境变量即可切换。

- 访问控制：如需公开访问，关闭 Vercel 的 Deployment Protection。

- 后端（待建）：建议独立服务（Python/Node），提供 §5 接口；媒体走对象存储；数据库 PostgreSQL（MVP 可 SQLite）。

10. 里程碑

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 前端 | 看板 UI + 服务层 + mock + 打分/去重/排序/导出 + 三大视图 + 体验功能 + 部署 | ✅ 已完成 |
| P1 后端 MVP | A 档源 Adapter（先接免 key 的 Hacker News）+ 归一化 + 入库 + /trends /monthly | ⬜ |
| P2 调度与追踪 | 定时调度 + 历史快照 + velocity/status + 趋势曲线 + 梗图源 + /ads（Meta） | ⬜ |
| P3 情报与扩展 | B/C 档（X 控量/Pinterest/TikTok）+ 日期区间 + 以图搜图 | ⬜ |

11. 交付物

- 前端源码 + README（安装、配置、运行、部署）。— ✅

- 后端服务实现 /trends、/monthly、/ads（契约见 §5）。

- 数据库 schema / 迁移脚本（热点条目、历史快照、来源映射）。

- 各 API 申请与配置文档（怎么拿 key、放哪）。

- 各源 Adapter 的字段映射实现（§6 表格）。

12. 验收标准

- 能稳定定时采集 A 档全部源，单源故障不影响整体。

- 总榜按 composite_score 正确排序，同一话题/梗跨平台已去重合并并可视化。

- 能区分 新冒出/持续/上升/回落 四种状态。

- 梗图模块返回当下 trending 的梗（经官方 API），仅用合规预览。

- 广告情报页能按关键词/品类/地区返回在投广告。

- 所有数据源遵守速率限制与使用条款；媒体处理符合 §2。

- 前端配置 VITE_API_BASE_URL 后，看板直接展示真实数据，无需改前端代码。